附表

重大基础设施项目一览表

| 类别 | 建设项目 | 区 位 | 地 点 | 建设总规模 | 实施时间 | 实施理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高 速 公 路 | 江肇高速江门段 | 蓬江区 | 杜阮镇、棠下镇 | 长14km 宽32m | 2007-2009年 | 珠三角外环，连接广东西部，提升城市区域地位 |
|  | 江珠高速江门段 | 江海区、 新会区 | 礼乐镇、睦洲镇 | 长20.7km 宽26m | 2005-2006年 | 属珠三角外环，加强与珠海的联系 |
|  | 江新、新开高速 | 台山市、 新会区 | 台山市、新会区 | 共长114km 宽32m | 2009-2013年 | 南连接线，提升城市区域地位。 |
|  | 环城高速 | 蓬江区、 江海区 | 蓬江区、江海区 | 共长60km 宽32m | 2009-2013年 | 形成环状高速路网，提升城市交通能力 |
| 轨 道 交 通 | 轻轨 | 江海区、 新会区 | 沿五邑路至新会 | 长15km 宽13m | 2005-2008年 | 区域重大交通基础设施 |
|  | 江门市区轻轨站场和客流换乘中心 | 江海区、 新会区 | 连海路、五邑路、 新会大道、新民 |  | 2006-2008年 | 已纳入珠三角城际快速轨道交通网建设 |
|  | 广珠铁路 | 鹤山市、蓬江区、新会区 | 鹤山市、蓬江区、 新会区 | 长70km 宽12m | 2006-2009年 | 区域重大交通基础设施 |
| 城 市 道 路 | 滨江大道 | 蓬江区、 鹤山市 | 潮连桥---雁山出口 | 长25.6km 宽100m（实施28m） | 2005-2008年 | 完善出口，加强区域联系 |
|  | 三均路 | 蓬江区 | 棠下镇 | 长11km 宽60m | 2006-2009年 | 完善出口，加强区域联系 |
|  | 新中公路 | 新会区 | 三江镇、睦洲镇 | 长14km 宽25m（实施宽度） | 2005-2008年 | 完善出口，加强区域联系 |
|  | 疏港大道 | 新会区 | 疏港大道 | 长7.5km 宽80m | 2006-2008年 | 完善快速路系统，改善银洲湖交通条件 |
|  | 西环路隧道工程 | 蓬江区 | 西环路 | 长900m 宽12×2m | 2007-2009年 | 完善快速路系统，改善出口条件 |
|  | 中区大道 | 市中心区 | 机幼至跃进路 | 长0.65km 宽35m | 2006-2007年 | 改善旧区交通 |
|  | 丰盛大道 | 蓬江区 | 棠下镇 | 长2.8km 宽60m | 2007-2008年 | 火车站前道路 |
|  | 石湾直街 | 市中心区 | 石湾直街 | 长0.6km 宽18m | 2006-2007年 | 改善旧区交通 |
|  | 龙湾高速公路出入口段改造 | 市中心区 | 西环路 | 长2km 宽40m | 2006-2007年 | 改善对外交通出口条件 |
|  | 胜利南路 | 江海区 | 胜利南路 | 长1.8km 宽40m | 2006-2010年 | 改善旧区交通 |
|  | 江睦路(含睦洲段) | 高新区、 新会区 | 外海办事处、睦洲镇 | 长8.5km 宽60m | 2007-2010年 | 改善高速路出入交通及与睦洲的联系 |
|  | 南山路 | 高新区 | 南山路 | 长2.7km 宽85m | 2008-2010年 | 改善高新区交通 |
|  | 新南路 | 蓬江区 | 棠下镇 | 长10km 宽80m | 2009-2010年 | 江肇出口连接道，加强与周边联系 |
|  | 北环路西段 | 北新区 | 北环路 | 长3.4km 宽35m（实施宽度） | 2008-2010年 | 江肇出口连接道，加强与周边联系 |
|  | 麻园路（含滘头东路） | 江海区 | 麻园路 | 长1335m 宽30-40m | 2005-2008年 | 改善江海区交通 |
|  | 金桐路 | 蓬江区 | 棠下镇台商工业园东 | 长4100m 宽50m | 2007-2008年 | 改善蓬江区交通 |
|  | 西环路扩建 | 蓬江区 | 棠下镇、环市街道办 | 长10km 宽80m | 2007-2010年 | 建设快速路系统 |
|  | 杜阮中路（江鹤高速杜阮出口连接道路） | 蓬江区 | 杜阮镇 | 长1km 宽42m（首期实施16m） | 2007年 | 改善高速路出入交通 |
|  | 桐乐路二期 | 蓬江区 | 棠下镇至杜阮镇 | 长约4.1km 宽30m | 2006-2007年 | 改善棠下镇至杜阮镇交通 |
|  | 南北大道 | 蓬江区 | 杜阮镇 | 长2.9km 宽30m | 2006-2007年 | 改善杜阮镇交通 |
|  | 东海路接新会大道 （南环路） | 江海区、 新会区 | 礼乐办事处、新会北路 | 长11km 宽60m，实施25.5m | 2006-2008年 | 加强江海区与新会区联系 |
|  | 连海北路 | 江海区 | 外海办事处 | 长1.2km 宽60m | 2006-2008年 | 改善外海办事处的交通和投资条件 |
|  | 金瓯路西段 | 江海区 | 外海办事处 | 长500m 宽7m | 2006年 | 改善外海办事处的交通和投资条件 |
|  | 江南路西段 | 江海区 | 江门铁桥-礼乐河口 | 800m×24m | 2008-2009年 | 改善旧区环境 |
|  | 永康路 | 江海区 | 永康里 | 长1000m 宽40m | 2007年 | 改善江海区内区交通 |
|  | 礼睦路 | 江海区 | 礼乐办事处 | 长3500m 宽30m | 2006-2010年 | 改善礼乐到睦洲的交通 |
|  | 新中大道 | 江海区 | 滘头办事处 | 长400m 宽30m | 2006-2010年 | 与胜利桥连接的配套工程 |
|  | 天沙河南侧沿河路 | 蓬江区 | 胜利路-石子潭村 | 1000m×30m | 2006年 | 配套江门一幼建设 |
|  | 潮连大道 | 蓬江区 | 江门职业技术学院段 | 900m×16m×2 | 2007年 | 配套江门职院建设 |
|  | 潮连沿河路 | 蓬江区 | 江门职业技术学院段 | 1600m×10m | 2007年 | 配套江门职院建设 |
|  | 市场路（西段） | 市中心区 | 星河花园路-建设二路 | 600m×24m | 2008年 | 改善北新区的南北交通 |
|  | 育德街（西段） | 市中心区 | 江兴路-建设二路 | 712m×24m | 2008年 | 改善北新区的南北交通 |
|  | 天沙河东、西路新建 | 市中心区 | 白沙桥-农药厂 | 800m×24m | 2009年 |  |
|  | 星河路 | 市中心区 | 育德路-迎宾路 | 长750m 宽24m | 2007年 | 改善民生 |
|  | 篁庄大道西段 | 蓬江区 | 建设路-西环路 | 长1.5km 宽40m | 2006-2007年 |  |
|  | 篁庄电子工业城北侧道路 | 市中心区 | 篁庄 | 长760m 宽30m | 2007年 | 缓解西环路交通压力 |
|  | 车管所侧天沙河道路 | 市中心区 | 天沙河 | 长600m 宽30m | 2007年 | 改善民生 |
|  | 东湖交叉口改造 | 市中心区 | 东湖百货前 |  | 2009-2010年 | 缓解交通压力 |
|  | 迎宾大道（制漆厂-甘化路）改造 | 市中心区 | 制漆厂-甘化路 | 1800m×60m | 2009-2011年 |  |
|  | 炮台北路（港口二路-东华二路）改造 | 市中心区 | 港口二路-东华二路 | 370m×24m | 2007年 |  |
|  | 汽车站周边道路改造 | 市中心区 | 北新区 | 长900m 宽80m、60m | 2007年 | 改善车站周边道路状况 |
|  | 江沙路扩建 | 市中心区 | 江沙收费站-陈山出口 | 长13km 宽33m | 2007-2008年 | 改善对外交通状况 |
|  | 永盛路改造 | 市中心区 | 白沙 | 长700m 宽24m | 2007年 | 改善江海中学交通 |
|  | 白石大道、双龙大道 扩建 | 中心区 | 北新区 | 长5.6km 宽60m | 2007年 | 改善交通及市政管网配套 |
|  | 杜阮北路扩建 | 蓬江区 | 杜阮镇 | 长4km 宽60米 | 2007-2008年 | 改善对外交通 |
|  | 江华小学前道路 | 市中心区 | 江华小学前-堤东路 | 长300m 宽20m | 2007-2008年 | 改善旧区交通 |
|  | 新会快速公路 | 新会区 | 会城办事得至司前镇 | 长24km宽一级六车道 | 2007-2010年 | 改善市区西出口条件 |
|  | 沿海高速沙堆连接线 | 新会区 | 古井镇至沙堆镇 | 长0.8km宽一级四车道 | 2006-2013年 | 加强区域联系 |
|  | 新台高速新会连接线 | 新会区 | 双水镇至台山市 | 长18.3km宽一级四车道 | 2006-2010年 | 加强区域联系 |
|  | 麻阳线崖南至台山 | 新会区 | 崖南镇 | 长14.1km宽一级四车道 | 2006-2008年 | 加强区域联系 |
|  | 大鳌环岛公路 | 新会区 | 大鳌镇 | 长38.8km宽三级两车道 | 2004-2007年 | 完善岛内交通 |
|  | 大圣线大泽至共和 | 新会区 | 大泽镇 | 长5.7km宽一级四车道 | 2006-2010年 | 加强与佛开高速及区域联系 |
|  | 新会大道延伸线二期 | 新会区 | 会城城区 | 长2km宽28m一级六车道 | 2007-2008年 | 加强区域联系 |
|  | 睦洲大道 | 新会区 | 睦洲镇 | 长6km宽一级四车道 | 2006-2010年 | 改善区域和过境交通 |
|  | 会七线七堡路口段 | 新会区 | 会城办事处 | 长643km 宽一级四车道 | 2007年 | 改善区域交通 |
|  | 新港大道二期 | 新会区 | 会城城区 | 长3.85km 宽60m | 2007-2010年 | 改善区域交通 |
|  | 西环路奇榜立交工程 | 新会区 | 会城城区 |  | 2007-2008年 | 改善区域交通 |
|  | 新会南新区内环东段 | 新会区 | 新会南新区 | 长2.6km 宽40m | 2007-2010年 | 新城区配套,改善区域交通 |
|  | 新会南新区中央北侧绿化带道路 | 新会区 | 新会南新区 | 长1.2km 宽25m | 2007-2010年 | 新城区配套,改善区域交通 |
|  | 新会同德路东、西段 | 新会区 | 新会城区 | 长1km 宽25m | 2007-2010年 | 改善城区交通 |
| 桥 梁 | 江顺大桥 | 蓬江区 | 棠下镇 | 长约3km 宽30m | 2007-2010年 | 加强与顺德的联系 |
|  | 胜利桥 | 市中心区 | 胜利南路跨蓬江河 | 长约150m 宽28m | 2006-2010年 | 改善旧区交通 |
|  | 东华桥 | 市中心区 | 东华跨蓬江河 | 长约200m 宽36m | 2009-2010年 | 改善旧区交通 |
|  | 礼东大桥 | 江海区 | 礼乐办事处 | 长约650m 宽20m | 2006年 | 改善江海区内交通 |
|  | 大洞大桥 | 新会区 | 会城跨江门水道 | 长约792m 宽13m | 2006-2008年 | 改善干线公路瓶颈交通 |
|  | 金牛头大桥 | 新会区 | 会城跨英洲海 | 长约210m 宽13m | 2006-2007年 | 改善干线公路瓶颈交通 |
|  | 龙马大桥 | 新会区 | 睦洲跨劳龙虎水道 | 长约728m 宽10.5m | 2006-2008年 | 劳龙虎水道整治配套工程 |
|  | 连腰大桥 | 新会区 | 睦洲跨劳龙虎水道 | 长约310m 宽10.5m | 2006-2008年 | 劳龙虎水道整治配套工程 |
|  | 黄克競大桥 | 新会区 | 会城跨潭江水道 | 长约616m 宽13m | 2009-2010年 | 改善干线公路瓶颈交通 |
|  | 虎坑大桥 | 新会区 | 三江跨劳龙虎水道 | 长约734m 宽13m | 2009-2012年 | 改善干线公路瓶颈交通 |
|  | 黄宣充大桥 | 新会区 | 双水跨潭江水道 | 长约948m 宽13m | 2009-2012年 | 改善干线公路瓶颈交通 |
|  | 崔华根大桥 | 新会区 | 双水跨双水河 | 长约292m 宽13m | 2009-2012年 | 改善干线公路瓶颈交通 |
| 汽 车 货 运 站 | 新会汽车货运站 | 新会区 | 待定 |  | 2006-2010年 | 建设物流中心，促进经济繁荣 |
|  | 棠下汽车货运站 | 蓬江区 | 棠下镇 |  | 2006-2008年 | 建设物流中心，促进经济繁荣 |
|  | 高新汽车货运站 | 高新区 | 高新区江睦路 |  | 2006-2008年 | 建设物流中心，促进经济繁荣 |
| 客 运 站 场 | 江门市汽车客运站 | 北新区 | 江沙路与北环路交叉口 |  | 2005-2006年 | 改善旧区交通和出行条件 |
|  | 江海客运站 | 高新区 | 高新区连海路 |  | 2007-2008年 | 改善旧区交通和出行条件 |
|  | 新会汽车客运站 | 新会区 | 新会大道 |  | 2005-2007年 | 改善旧区交通和出行条件 |
| 港 口 站 场 | 新会港区天马作业区二期工程 | 新会区 | 新会天马 | 新增2个1万吨级泊位 | 2005-2007年 | 建设物流中心，促进经济繁荣 |
|  | 新会红关港区 | 新会区 | 新会古井镇 | 2个5000吨级泊位 | 2004-2006年 | 建设物流中心，促进经济繁荣 |
|  | 牛牯岭港区 | 新会区 | 新会古井镇 | 增加1个1万吨级、1个5000吨级液体化工泊位 | 2005-2006年 | 建设物流中心，促进经济繁荣 |
|  | 古井作业区临港工业区 | 新会区 | 新会古井镇 | 新增2个3000吨级泊位、7个5000吨级泊位 | 2006-2008年 | 建设物流中心，促进经济繁荣 |
|  | 古井作业区一期工程 | 新会区 | 新会古井镇 | 新增2个1万吨级泊位 | 2006-2008年 | 建设物流中心，促进经济繁荣 |
|  | 双水作业区 | 新会区 | 新会双水镇 | 5个5000吨级泊位 | 2006-2008年 | 建设物流中心，促进经济繁荣 |
|  | 崖门作业区 | 新会区 | 新会崖门 | 35000吨级泊位2个，1万吨级泊位1个 | 2007-2008年 | 建设物流中心，促进经济繁荣 |
|  | 外海作业区 | 江海区 | 外海办事处 | 3个3000吨级泊位 | 2006-2008年 | 建设物流中心，促进经济繁荣 |
|  | 荷塘作业区 | 蓬江区 | 荷塘镇 | 2个3000吨级泊位 | 2006-2007年 | 建设物流中心，促进经济繁荣 |
| 航 道 | 劳龙虎1000吨级道 | 新会区 | 新会劳龙虎水道 | 标准达到1000吨级15.5 km | 2005-2007年 | 增加航运能力 |
|  | 崖门水道5000吨级航道 | 新会区 | 新会崖门至双水镇 | 按全潮5000吨级乘潮1万吨标准疏浚32km | 2005-2007年 | 增加航运能力 |
|  | 崖门5000吨级出海航道 | 新会区 | 新会崖门 | 按全潮5000吨级,乘潮1万吨标准疏浚41km | 2005-2007年 | 增加航运能力 |
|  | 崖门10000吨级出海航道整治 | 新会区 | 银洲湖主航道 | 按1万吨级海轮标准整治（含出海航道和崖门水道）73km | 2008-2012年 | 增加航运能力 |
| 给 水 工 程 建 设 | 鑫源水厂 | 新会区 | 新会区鑫源水厂 | 2010年扩建至20万m3/日 | 2008-2010年 | 缓解新会区供水紧张的状况 |
|  | 西江水厂扩建及配套管网工程 | 新会区 | 新会西江水厂 | 扩建至80万m3/日 | 2006-2010年 | 缓解新会区供水紧张的状况 |
|  | 西环路DN1600输水 工程 | 江门市区 | 西环路至新会区 | 15 km | 2005-2006年 | 缓解新会区供水紧张的状况 |
|  | 潮连自来水厂 | 蓬江区 | 潮连办事处 | 增建水厂设施 铺设管网6.5km | 2007-2010年 | 整合资源 |
|  | 荷塘自来水厂 | 蓬江区 | 荷塘镇 | 增建清水池 铺设管网2.5km | 2007-2010年 |  |
|  | 棠下自来水厂 | 蓬江区 | 棠下镇 | 增建水厂设施 增设管网19.7km | 2007-2010年 | 整合资源 |
|  | 会城分质供水工程 | 新会区 | 会城城区 |  | 2007-2010年 | 解决居民饮用水安全问题 |
| 排 水 工 程 | 江海污水厂 | 江海区 | 礼东 | 规模为5万m3/日 | 2006-2008年 | 改善河南片的污水处理状况 |
|  | 文昌沙污水厂 | 江海区 | 文昌沙 | 扩容至20万m3/日 | 2006-2008年 | 提高市区的污水处理能力 |
|  | 新会龙泉污水处理厂 | 新会区 | 新会东郊 | 扩容至12万m3/日 | 2006-2008年 | 提高新会区的污水处理能力 |
|  | 今古洲北污水处理厂 | 新会区 | 今古洲开发区 | 8万m3/日 | 2006-2008年 | 提高新会区的污水处理能力 |
|  | 潮连污水处理厂 | 蓬江区 | 潮连办事处 | 0.5万m3/日 | 2007-2008年 | 改善潮连污水处理状况 |
|  | 棠下污水处理厂 | 蓬江区 | 棠下镇 | 0.5万m3/日 | 2007-2008年 | 改善棠下污水处理状况 |
| 电 力 工 程 建 设 | 新会LNG电厂首期工程 | 新会区 | 崖门镇 | 4×35万kn燃气联合循环机组 | 2006-2010年 | 发展清洁高效能源 |
|  | 双水电厂热电冷水四联供 | 新会区 | 双水镇 | 1×60万kn燃煤超临界热电机组 | 2006-2010年 | 发展循环经济 |
|  | 亚太纸业热电联产 | 新会区 | 双水镇 | 1×8万kn抽汽冷凝机组+1台410t/h锅炉 | 2009年建成投产 | 发展循环经济 |
|  | 西江电厂改造 | 高新区 | 外海办事处 | 5万kn燃油机组基础上，改造成热电联产机组 | 2006-2010年 | 落实国家重点技术改造“双高一优”计划 |
|  | 荷塘电厂改造 | 蓬江区 | 荷塘镇 | 两台1.25万kn燃油机组基础上，改造成两台2.5万千瓦的热电机组 | 2006-2010年 | 落实国家重点技术改造“双高一优”计划 |
|  | 工业园热电联产 | 新会区 | 沙堆纺织工业园、罗坑锦丰工业园 | 15万kn装机容量 | 2006-2010年 | 建设热电联产，能源综合利用 |
|  | 礼乐变电站 | 江海区 | 礼乐办事处 | 220kv | 2006-2010年 | 改善礼乐镇的输变电能力 |
|  | 桥美变电站 | 蓬江区 | 棠下镇 | 220kv | 2006-2010年 | 改善棠下镇的输变电能力 |
|  | 荷塘变电站 | 蓬江区 | 荷塘镇 | 220kv | 2006-2010年 | 改善荷塘镇的输变电能力 |
|  | 古井变电站 | 新会区 | 古井镇 | 220kv | 2007-2010年 | 改善古井镇的输变电能力 |
|  | 能达变电站 | 新会区 | 崖门镇 | 220kv | 2007-2010年 | 改善崖门镇的输变电能力 |
|  | 碧辉变电站 | 蓬江区 | 杜阮镇 | 110kv | 2006年 | 改善输变电能力 |
|  | 篁庄变电站 | 蓬江区 | 篁庄 | 110kv | 2006年 | 改善输变电能力 |
|  | 东宁变电站 | 江海区 | 外海办事处 | 110kv | 2007年 | 改善输变电能力 |
|  | 丰盛变电站 | 蓬江区 | 棠下镇 | 110kv | 2008年 | 改善输变电能力 |
|  | 卢边变电站 | 蓬江区 | 潮连办事处 | 110kv | 2008年 | 改善输变电能力 |
|  | 东华变电站 | 蓬江区 | 环市办事处 | 110kv | 2009年 | 改善输变电能力 |
|  | 向东变电站 | 江海区 | 外海办事处 | 110kv | 2009年 | 改善输变电能力 |
|  | 虎岭变电站 | 蓬江区 | 棠下镇 | 110kv | 2010年 | 改善输变电能力 |
|  | 桂园变电站 | 新会区 | 会城镇 | 110kv | 2007年 | 改善输变电能力 |
|  | 濠冲变电站 | 新会区 | 双水镇 | 110kv | 2007年 | 改善输变电能力 |
|  | 新沙变电站 | 新会区 | 睦洲镇 | 110kv | 2008年 | 改善输变电能力 |
|  | 百顷变电站 | 新会区 | 大鳌镇 | 110kv | 2008年 | 改善输变电能力 |
|  | 天禄变电站 | 新会区 | 今古洲 | 110kv | 2009年 | 改善输变电能力 |
|  | 小泽变电站 | 新会区 | 小泽 | 110kv | 2009年 | 改善输变电能力 |
|  | 石化变电站 | 新会区 | 古井镇 | 110kv | 2010年 | 改善输变电能力 |
| 燃 气 工 程 建 设 | 江沙路西侧门站 | 蓬江区 | 棠下镇，江沙路与鹤山交界处 | 门站占地25.4亩（其中予留有加气母站用地） | 2006-2008年 | 改善输变电能力 |
|  | 江会液化站 | 蓬江区 | 江会复线 | 占地5ha | 2006-2008年 | 改善输变电能力 |
|  | 珠海LNG江门段工程（含管线、门站） | 新会区、蓬江区、鹤山市 |  | DN700-1200 长83.17km | 2006-2008年 | 提高城市天然气使用率，减少液化石油气的安全隐患 |
| 环 卫 设 施 建 设 | 新会区垃圾处理厂 | 新会区 | （具体选址有待论证） | 设计1000吨/日 | 2006-2010年 | 提高城市的垃圾处理能力 |
|  | 建设江门市垃圾处理场 | 蓬江区 | 棠下镇 | 占地1500亩 设计日处理量1000吨 | 2006-2010年 | 提高城市的垃圾处理能力 |