附件1

市网上办事大厅建设2017年任务分工

| 序号 | 任务 | 牵头部门 | 市级 | 市、区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进网厅门户建设 | 此项工作由市网信统筹局、市行政服务中心牵头负责。 | 1.完成地市分厅门户集约化调研和实施工作，包括梳理本地区市、区分厅门户及镇街网上办事站、村居网上办事点服务内容，配合完成网厅门户和邑家园平台配置、测试及上线，实现网上办事服务统一导航，促进一体化政务服务体系建设。 2.丰富扶贫服务主题有关事项。 3.梳理本地区公共服务事项并进驻网上办事大厅，实现网上全流程办理。 | 1.丰富扶贫服务主题有关事项。 2.梳理本地区公共服务事项并进驻网上办事大厅，实现网上全流程办理。 |
| 2 | 推进行政许可标准化 | 此项工作由市编办、市行政服务中心牵头负责。 | 1.根据《广东省行政许可事项通用目录（2017 年版）》完成本市行政许可事项的调整（8月底前完成）。 2.按照全省统一规范，完成市、县行政许可事项标准编写和录入，规范行政许可事项办事指南和业务手册，确保事项目录确认率 100%、事项标准录入提交率100%、审查通过率 100%（6月底前完成）。 3.参照省的标准应用工作要求，制定本地区标准应用工作方案（8月底前完成），并组织实施。 | 1.根据市级行政许可事项的调整完善本地区行政许可事项（8月底前完成）。 2.配合市级部门完成行政许可事项标准编写和录入，规范行政许可事项办事指南和业务手册，确保事项目录确认率 100%、事项标准录入提交率100%、审查通过率 100%（6月底前完成）。 3.参照市的标准应用工作要求，制定本地区标准应用工作方案（8月底前完成），并组织实施。 |
| 3 | 推进事项目录管理系统建设 | 此项工作由市网信统筹局、市行政服务中心、市编办牵头负责。 | 1.动态维护本地区服务事项目录和标准，梳理本地区国家、省级垂直业务系统事项并动态更新。 2.按省的统一规范完成目录系统与省事项目录管理系统的对接，以及行政许可事项目录的同步更新（6月底前完成）。 3.按省的统一规范完成网厅平台与省事项目录管理系统的对接（6月底前完成）。 | 1.动态维护本地区服务事项目录和标准，梳理本地区国家、省级垂直业务系统事项并动态更新。 2.各市（区）分厅按省的统一规范完成分厅平台与市事项目录管理系统的对接（6 月底前完成）。 |
| 4 | 推进统一申办受理平台建设 | 此项工作由市行政服务中心、市网信统筹局牵头负责。 | 1.积极推动市网上办事大厅统一申办受理平台（“邑门式”公共服务综合管理平台）与省统一申办受理平台对接，实现数据共享、业务协同，70%以上行政许可事项进驻市统一申办受理平台。 2.梳理本地区需要与省级垂直系统对接的部门、系统、事项等清单，推动与省统一申办受理平台的对接，实现与省级垂直系统业务联动。 | 1.各市（区）推动70%以上行政许可事项进驻市网上办事大厅统一申办受理平台（“邑门式”公共服务综合管理平台）。 |
| 5 | 推进统一身份认证平台建设 | 此项工作由市网信统筹局、市行政服务中心牵头负责。 | 1.推进市、区部门业务系统按照《广东省网上办事大厅统一身份认证平台业务系统接入规范》要求接入省、市统一身份认证平台，事项总体接入率达90%。 2.积极开展用户实名核验窗口业务。 | 1.推进市（区）级部门业务系统按照《广东省网上办事大厅统一身份认证平台业务系统接入规范》要求接入省、市统一身份认证平台。 2.积极开展用户实名核验窗口业务。 |
| 6 | 推进电子证照系统建设 | 此项工作由市网信统筹局、市行政服务中心牵头负责。 | 1.组织各部门梳理事项与证照的关系，形成本地区的发证清单、用证清单，并列出本地区的发证和用证实施计划（7月底前完成）。 2.按照全省统一规范要求部署电子证照系统地市基础版，实现省市互联，完成与市网上办事大厅、市统一申办受理系统、两页系统等对接（10月底前完成）。 3.推进各部门按照建设实施指南及相关规范开通电子证照，实现电子证照与纸质证照同步签发，实现证照（批文）电子化率 20%以上。 4.推进民生服务、投资审批、工商登记等领域，电子证照在业务办理中的应用。 5.按照统一标准对各部门电子证照建设实施工作进行考核。 | 1.组织各部门梳理事项与证照的关系，形成本地区的发证清单、用证清单，并列出本地区的发证和用证实施计划（8月底前完成）。 2.推进民生服务、投资审批、工商登记等领域，电子证照在业务办理中的应用。 |
| 7 | 推进政务服务大数据库建设 | 此项工作由市网信统筹局牵头负责。 | 1.按照《广东省政务服务大数据库建设方案 （2016-2017年）》要求，根据实际需求探索开展本地特色化、专业化政务服务数据库建设，并做好与省政务服务大数据库的对接。 2.探索开展智慧城市建设，提高平台支撑能力，积极申请省政务服务平台与智慧城市建设对接试点。 | 按照省、市有关工作部署，积极推进政务服务大数据库建设。 |
| 8 | 推进网上大厅手机版建设 | 此项工作由市网信统筹局牵头负责。 | 1.按“服务主题分类”全面梳理本地区手机可办的行政许可事项和公共服务事项，优化事项办理流程，精简申办材料，按照《广东省网上办事大厅手机版建设指南》要求，提供移动网页接入省手机版。 2.梳理整合县区、镇街民生服务接入省手机版，推动移动服务向县区和镇街延伸。 3.已接入手机版的事项，按建设指南要求对移动网页进行标准化改造并定期检测，确保已接入移动办事服务事项可访问、可办理，规范化稳定运行。 | 1.按“服务主题分类”梳理本地区手机可办的行政许可事项和公共服务事项，优化事项办理流程，精简申办材料，按照《广东省网上办事大厅手机版建设指南》要求，提供移动网页接入省手机版。 2.梳理市区、镇街服务接入省手机版，推动移动服务向镇街延伸。 |
| 9 | 推进企业专属网页和市民个人网页建设 | 此项工作由市网信统筹局、市行政服务中心牵头负责。 | 1.加强两页部署推广，按省两页建设指南要求，优化完善本市两页系统，推进与部门业务系统、垂直业务系统、县区分厅等对接（7 月底前完成）。 2.围绕工商、税务、质监、公积金、社保等热点服务，丰富两页建设内容，做好个性化精准推送服务。要求企业专属网页使用率达 15%，市民个人网页使用率达 10%。 3.逐步建立两页系统的运营及运维机制，落实到专职运营人员，推动两页普及应用，为企业和市民提供便捷化、个性化、智能化服务。 | 1.积极配合市级完善两页系统，推进本地区分厅与两页系统对接。 2.围绕工商、税务、质监、公积金、社保等热点服务，丰富两页建设内容，做好个性化精准推送服务。 |
| 10 | 推进数据监测系统建设 | 此项工作由市网信统筹局、市行政服务中心牵头负责。 | 1.按照全省统一的办事数据交换规范要求，实时向省网上办事大厅推送办事全过程数据，最晚不超过12小时。 2.各部门通过使用网上办事大厅数据监测系统，核查本部门网上办事数据规范情况和业务情况，及时发现问题，整改提高数据质量，确保系统真实反映本部门网上办事情况，提高网上办事服务质量。 | 1.按照全省统一的办事数据交换规范要求，实时向市网上办事大厅推送办事全过程数据，最晚不超过12小时。 2.各市（区）通过使用网上办事大厅数据监测系统，核查本市（区）网上办事数据规范情况和业务情况，及时发现问题，整改提高数据质量，确保系统真实反映本市（区）网上办事情况，提高网上办事服务质量。 |
| 11 | 推进效能监督平台建设 | 此项工作由市行政服务总线、市网信统筹局牵头负责。 | 1.推动本市网上办事大厅效能监督工作。 2.对网上办事大厅进行适应性改造，完成与省网上办事大厅效能监督栏目的对接（7 月底前完成）。 3.按照分级管理的原则，参照省行政许可在线监管工作要求，对本级行政许可实施情况进行监管。 | 1.对网上办事大厅进行适应性改造，完成与市网上办事大厅效能监督栏目的对接（7 月底前完成）。 2.按照分级管理的原则，参照市行政许可在线监管工作要求，对本级行政许可实施情况进行监管。 |
| 12 | 推动垂直系统对接 | 此项工作由市网信统筹局、市行政服务中心负责。 | 1.梳理本市垂直业务系统事项并进行动态管理，将梳理的国家垂直业务系统和涉及事项，以及省级垂直业务系统和涉及事项报送省经济和信息化委（省信息中心）（6月底前完成）。 2.组织本市、区分厅做好办事过程数据的接收使用工作。 | 1.梳理本市区垂直业务系统事项并进行动态管理，将梳理的国家垂直业务系统和涉及事项，以及省级垂直业务系统和涉及事项报送市网络信息统筹局、市行政服务中心（7月底前完成）。 2.按要求做好办事过程数据的接收使用工作。 |
| 13 | 推动网上办事大厅延伸到基层 | 此项工作由市网信统筹局、市行政服务中心、市民政局牵头负责。 | 1..进一步完善所有镇街网上办事站、村居网上办事点。 2.推进市实体办事大厅后台业务系统、网上办事大厅、邑家园村（社区）公共服务系统无缝对接，将“一门式、一网式”政务服务延伸到村（居）。 3.在推进邑家园村（社区）公共服务平台建设中，要充分利用网上办事大厅平台，提供网上办事服务。 | 1.梳理所辖镇街、村居公共服务站、点所办理的事项并整理办事指南、业务手册报市行政服务中心、市民政局 (6月底前完成) 2.推进本市、区实体办事大厅后台业务系统与网上办事大厅系统无缝对接，将“一门式、一网式”政务服务延伸到村（居）。 3.在推进邑家园村（社区）公共服务平台建设中，要充分利用网上办事大厅平台，提供网上办事服务。 |

注：未有标注完成时间的项目，统一要求在2017年12月底前完成。

附件2

市网上办事大厅建设2017年指标任务

| 序号 | 指标名称 | 全市 | 市级部门 | 市、区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政许可事项网上全流程办理率 | 80% | 85% | 70% |
| 2 | 行政许可事项上网办理率 | 80% | 85% | 70% |
| 3 | 行政许可事项网上办结率 | 75% | 80% | 65% |
| 4 | 网上申办事项到现场办理次数不超过1次 | 75% | 87% | 72% |
| 5 | 网上申办事项到现场办理次数为零次 | 20% | 32% | 12% |
| 6 | 证照（批文）电子化率 | 20% | 20% | — |
| 7 | 行政许可事项进驻统一申办受理平台比率 | 70% | 70% | — |
| 8 | 公共服务事项进驻统一申办受理平台比率 | — | — | — |
| 9 | 企业专属网页用户使用率 | 15% | 15% | 15% |
| 10 | 市民个人网页用户使用率 | 10% | 10% | 10% |

附件3

市级部门接入电子证照系统安排

第一批（21家）：市网信统筹局、发展改革局、教育局、科技局、公安局、民政局、人力资源社会保障局、国土资源局、环境保护局、交通运输局、水务局、林业和园林局、文广新局、卫生计生局、工商局、质监局、安全监管局、食品药品监管局、海洋渔业局、残联、地税局（9月底前完成）

第二批（14家）：市民族宗教局、财政局、住房城乡建设局、农业局、商务局、审计局、体育局、统计局、人防办、旅游局、档案局、气象局、盐务局、地震局（12月底前完成）

注：2017年市级部门证照（批文）电子化率考核只针对上述35家单位。

附件4

服务主题分类

根据国务院办公厅印发的《“互联网+政务服务”技术体系建设指南》，服务主题分类如下：

面向自然人（31类）：生育收养、户籍办理、民族宗教、教育科研、入伍服役、就业创业、设立变更、准营准办、抵押质押、职业资格、行政缴费、婚姻登记、优待抚恤、规划建设、住房保障、社会保障（社会保险、社会救助）、证件办理、交通出行、旅游观光、出境入境、消费维权、公共安全、司法公证、知识产权、环保绿化、文化体育、公用事业、医疗卫生、离职退休、死亡殡葬、其他（含个体工商户，按照人类生命周期排序）等。

面向法人（34类）：设立变更、准营准办、资质认证、年检年审、税收财务、人力资源、社会保障、投资审批、融资信贷、抵押质押、商务贸易、招标拍卖、海关口岸、涉外服务、农林牧渔、国土和规划建设、交通运输、环保绿化、应对气候变化、水务气象、医疗卫生、科技创新、文体教育、知识产权、民族宗教、质量技术、检验检疫、安全生产、公安消防、司法公证、公用事业、法人注销、档案文物、其他（按照法人生命周期排序）等。

附件5

名词解释

1.业务量：指办事人提出申请，部门受理且已办结的业务量。

2.部门窗口集约化：在省网上办事大厅平台上统一建设部门窗口，取代部门自建窗口和导航服务，实现网上办事服务统一导航，促进一体化政务服务体系建设。

3.地市分厅门户集约化：在省网上办事大厅平台上统一建设地市分厅门户，提供市、区、镇（街）、村（居）网上办事导航服务，实现网上办事统一服务导航，促进一体化政务服务体系建设。

4.网上全流程办理率：指网上全流程办理的事项数占进驻网上办事大厅事项总数的比率。（行政许可事项）

5.上网办理率：指上网申办业务量占总业务量（网上办理和实体大厅办理的事项）的比率。（行政许可事项）

6.网上办结率：指网上全流程办理并办结的业务量占总业务量（网上办理和实体大厅办理的事项）的比率。（行政许可事项）

7.申办事项到现场办理次数：申请人在整个办事过程到现场的跑动次数。

8.证照（批文）电子化率：已开通电子证照服务实现增量同步签发的证照种数占本部门/地区应开通证照种数的比率。

9.企业专属网页用户使用率：使用企业专属网页的企业数占企业总数的比例。（企业总数数据来源于省工商局，不含个体工商户）

10.市民个人网页用户使用率：使用市民个人网页的人数占本地区人口数的比例。（人口数为20-49周岁年龄段的人口数据，数据来源于省统计局《2010年统计年鉴》）