春运安全隐患情况公示

根据《广东省经济信息化委关于做好春运安全隐患公示及防范工作的通知》（粤经信电力〔2016〕39号）及广东省交通运输厅春运领导小组办公室《关于排查和报送春运安全隐患的通知》要求，各项目建设单位完成自查和上报，现将春运安全隐患进行公示如下：

| 序号 | 发布单位 | 隐患内容 | 地点 | 公示网站 | 防范措施及提示 | 公示日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江门市交通运输局（江门大道建设办提供上报） | 堆土场弃土场 | K4+600左侧K5+100左侧五洞鲤鱼山大桥下3标项目部西侧 | 江门市交通运输局网站 | 已要求总包部制定有效的安全防护措施，督促有关项目部对施工区域内存在的安全隐患及时处置，无法及时处置的，应设置安全警示设施，并安排专人进行监测。 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 2 | 江门市交通运输局（市地方公路管理总站提供上报） | 属边通车边施工，公路施工区域围蔽后路面狭窄，路口多，车流量大，容易发生交通安全事故和拥堵 | 礼睦路扩建工程K0+000-K6+640 | 江门市交通运输局网站 | 已对施工区域进行围蔽，并沿线设置了波形钢护栏、各类安全警示标志、限速牌及反光带等。 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 3 | 江门市交通运输局（市区地方公路养护中心提供上报） | 原计划全封闭施工，因地方镇府要求地方车辆利用施工便道临时通行，因此容易造成交通拥挤 | 礼乐街县道X538南冲路段南冲高桥 | 江门市交通运输局网站 | 已对施工区域进行围蔽，施工通道设置了各类安全警示标志、限速牌、交通管制标志、反光带等。 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 4 | 江门市交通运输局（市区地方公路养护中心提供上报） | 因施工场所离村庄比较近，村民出入经过，现场不能完全围蔽，容易造成人员闯入 | 棠下镇棠五线虎岭村三和桥 | 江门市交通运输局网站 | 已对施工区域进行围蔽，并设置了各类安全警示标志及反光带等。 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 5 | 新会区交通运输局 | 正进行扩宽改造施工，道路缩窄，单车道通行 | 省道S270线会城三和大道至小鸟天堂路段 | 新会区交通运输局网站 | 设置相关警示标志，提醒过往车朗减速慢行或从启超大道绕道而行。 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 序号 | 发布单位 | 隐患内容 | 地点 | 公示网站 | 防范措施及提示 | 公示日期 |
| 6 | 新会区交通运输局 | 正进行江门大道工程施工，道路缩窄，部分路段单车道通行，局部路段有现浇梁板支架施工 | 新会会城大道（龙湾高速出入口至新峰路口）、新峰路、新会大道（东平交至西甲村）路段 | 新会区交通运输局网站 | 设置相关警示标志，提醒过往车辆减速慢行、注意车道净宽净高及车道交换。 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 7 | 开平市交通运输局 | 快速干线西路工程占道封闭施工 | 开平市侨园路及祥龙南路 | 开平交通运输局网站 | 对现场的警示措施进行检查，及时更换，并安排人员对施工段进行卫生清扫，完善积水排放措施等。 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 8 | 恩平市交通运输局 | 属于山区道路，弯急坡陡，存在通行安全隐患 | 乡道615那黄线K0+000-K9+500 | 恩平交通运输局网站 | 设置警示标志及严禁在夜间10时至凌晨5时通行。 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 9 | 恩平市交通运输局 | 为四级公路，不具备安全通行条件 | 乡道609绿三线K0+000-K6+400 | 鹤山交通运输局网站 | 设置警示标志及严禁在夜间10时至凌晨5时通行。 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 10 | 鹤山市交通运输局 | 该路段左侧路基边坡出现冲刷塌方，影响行车安全 | 鹤山县道杨宅线（X492）K24+900-K24+930 | 鹤山交通运输局网站 | 已组织施工队伍进行抢修，顺利完成该处边坡的钢板桩支护，路肩回填石粉压实，现场封闭右侧车道并设置施工标牌及路锥，拉起警示带，实行单幅车道通行。 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 11 | 台山市交通运输局 | 事故多发路段 | S273台山市赤溪镇田头村委会大浪湾路段 | 台山市交通运输局网站 | 严格落实出车叮嘱制度，督促班车司机要提高警惕，安全文明驾驶，不超速、不抢道。 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 12 | 台山市交通运输局 | 视线不良路段 | S365台山市川岛镇甫草村委会甫草林场路段 | 台山市交通运输局网站 | 建议相关部门设置好警示标志，督促客运企业严格落实出车叮嘱制度，班车司机要提高警惕，全方位观察路面动态情况，减速慢行，提前做好预判工作。 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 序号 | 发布单位 | 隐患内容 | 地点 | 公示网站 | 防范措施及提示 | 公示日期 |
| 13 | 台山市交通运输局 | 事故多发路段 | 稔广线台山市三合镇横塘村委会水库转弯路段 | 台山市交通运输局网站 | 要求企业加强GPS监控，严禁超速行驶，督促班车司机要小心驾驶，并及时降低车速，要提前做好预判工作。 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 14 | 台山市交通运输局 | 繁忙路段、事故多发路段 | 稔广线台山市白沙镇三八村委会武溪中学路段 | 台山市交通运输局网站 | 建议相关部门设置好警示标志，督促客运企业严格落实出车叮嘱制度，班车司机要小心驾驶，全方位观察路面动态情况，减速慢行。 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 15 | 台山市交通运输局 | 多个路口交汇，未设置红绿灯、事故多发路段 | S273交警大队路口 | 台山市交通运输局网站 | 建议相关部门设置好警示标志，督促班车司机要小心驾驶，注意路口来车，礼让行车。 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 16 | 台山市交通运输局 | 下坡较急，弯道，事故多发路段 | S273三娘迳路段 | 台山市交通运输局网站 | 督促班车司机要提高警惕，提前减速，全方位观察路面动态情况， | 2016年2月3日至3月3日 |
| 17 | 台山市交通运输局 | 路况较差 | 下川岛：独湾至联南途径Y314路段 | 台山市交通运输局网站 | 要求企业每天对司机进行出车前叮嘱，注意行车安全；在路况较差的位置加设限速标志、警告标志、路侧护栏、广角镜等安全措施。 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 18 | 台山市交通运输局 | 车多、路口多危险路段 | S273台城至公益路段 | 台山市交通运输局网站 | 要求企业督促班车司机减速慢行，加强GPS监控，严禁超速。 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 19 | 台山市交通运输局 | 弯道、斜坡多危险路段 | X548台山隆文路段 | 台山市交通运输局网站 | 建议相关部门设置好警示标志，督促客运企业严格落实出车叮嘱制度，严禁晚上10时至次日6时行车。 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 20 | 台山市交通运输局 | 桥长且高，风力大时对行车造成安全隐患 | 西部沿海高速北陡镇海湾大桥 | 台山市交通运输局网站 | 要求企业督促班车司机叮嘱司机小心驾驶，风力过大时不要通过。 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 21 | 江门市恩平公路局 | 省道276线朗底至大田段路面改造工程部分路段半封闭半通车 | 恩平朗底至大田路段 | 恩平公路局网站 | 设置警示标志及限速标志引导过往车辆 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 序号 | 发布单位 | 隐患内容 | 地点 | 公示网站 | 防范措施及提示 | 公示日期 |
| 22 | 江门市公路局 | 省道S367冲恩线恩平大槐路段路面大修工程部分路段半封闭半通车 | 恩平大槐路段 | 恩平公路局网站 | 设置警示标志及限速标志引导过往车辆 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 23 | 江门市公路局 | 省道S367冲恩线K64+920涵洞抢修工程半封闭半通车 | 恩平东成路段 | 恩平公路局网站 | 设置警示标志及限速标志引导过往车辆 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 24 | 江门市公路局 | 省道367冲恩线开平塘美村至网山段路面改造工程（K36+945～K45+540）水稳基层试验路段围蔽限行，需单幅双向行驶 | 开平市省道367冲恩线K37+300～K37+500左幅 | 江门市公路局网站 | 设置警示标志及安排假日期间值班巡查。右幅双向通车，春节期间不施工，至到2月23日后恢复正常施工。 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 25 | 江门市公路局 | 省道367冲恩线开平塘美村至网山段路面改造工程(K45+540～K53+386)局部砼路面养生围蔽，需单幅双向行车 | 开平市省道367冲恩线K37+720～K52+350右幅 | 江门市公路局网站 | 设置警示标志及加强巡查。左幅双向通车，右幅养生由于砼路面龄期需等到2月6日才能开放通车。 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 26 | 江门市公路局 | 危险边坡 | 开平市省道273高铜线K81+385～ K81+500左幅 | 江门市公路局网站 | 设置警示标志及加强巡查。 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 27 | 江门市公路局 | 危险边坡 | 开平市省道274稔广线K10+500左幅 | 江门市公路局网站 | 已对坍塌土方进行清理，围蔽该路段非机动道，设置警示标志及加强巡查，如遭受暴雨出现坍塌再及时清理，待春运过后整治。 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 序号 | 发布单位 | 隐患内容 | 地点 | 公示网站 | 防范措施及提示 | 公示日期 |
| 28 | 江门市公路局 | 施工路段边施工边通车 | 新会区S270线K70+000- K73+200 | 江门市公路局网站 | 交通管制，请按现场指示标志慢速行驶。 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 29 | 江门市公路局 | 施工路段边施工边通车 | 新会区S270线 K76+400- K84+000 | 江门市公路局网站 | 交通管制，请按现场指示标志慢速行驶。 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 30 | 江门市公路局 | 施工路段边施工边通车 | 新会区S271线K4+500-K5+700 | 江门市公路局网站 | 交通管制，请按现场指示标志慢速行驶。 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 31 | 江门市公路局 | 施工路段边施工边通车 | 新会区S272线K129+270-K129+470 | 江门市公路局网站 | 交通管制，请按现场指示标志慢速行驶。 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 32 | 江门市公路局 | 危桥限制通行 | 新会区S270线 K116+200-K116+400 | 江门市公路局网站 | 交通管制，请按现场指示标志慢速行驶。 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 33 | 江门市公路局 | 危桥限制通行 | 新会区S364线 K91+280- K91+480 | 江门市公路局网站 | 交通管制，请按现场指示标志慢速行驶。 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 34 | 江门市公路局 | 施工路段边施工边通车 | 台山市省道S275线台山那扶至深井段（K34+488～K45+540） | 江门市公路局网站 | 根据现场交通指示标志减速慢行或绕道行驶。 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 35 | 江门市公路局 | 施工路段边施工边通车 | 台山市冲恩线冲蒌至三合圩（K0+000～K15+945) | 江门市公路局网站 | 根据现场交通指示标志减速慢行或绕道行驶，车辆限宽2.1米、限重5吨、限速20km/h。 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 36 | 江门市公路局 | 施工路段边施工边通车 | 冲恩线三合圩至白沙朗南k15+945-K30+030 | 江门市公路局网站 | 提醒减速慢行。 | 2016年2月3日至3月3日 |
| 37 | 开平市地方公路管理站 | 公路狭窄、弯多，易发生交通安全事故 | 开平市，Y766城岗线 |  | 已设置时段车辆禁行标志牌（严禁车辆在夜间10时至凌晨5时通行）。 |  |
| 38 | 开平市地方公路管理站 | 公路狭窄、弯多，易发生交通安全事故 | 开平市，U417东深公路 |  | 已设置时段车辆禁行标志牌（严禁车辆在夜间10时至凌晨5时通行）。 |  |